ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы

«Разработка технических требований для информационной системы экспериментально-цифровой платформы сертификации».

№ ТЕСИС-23-1

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

г. Москва

2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ	3

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ	3

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы	3

Подраздел 2.2 Стадийность (этапы)	3

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	4

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ	4

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ	4

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы	4

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы	5

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация	5

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	6

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ	6

Подраздел 7.1 Требования к документации для приемки	6

Подраздел 7.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы	6

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ	6

Подраздел 8.1 Результаты работ	6

Подраздел 8.2 Формат результатов работ	6

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	6

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Разработка технических требований для информационной системы экспериментально-цифровой платформы сертификации.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Целью НИР является создание технического задания на разработку информационной системы экспериментально-цифровой платформы сертификации, включая технические требования к аппаратному обеспечению, структуре и элементам информационной системы.

Подраздел 2.2 Стадийность (этапы)

| № п/п | Наименование этапа и его содержание | Результаты работ | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Разработка технических требований к аппаратному обеспечению, структуре и элементам информационной системы экспериментально-цифровой платформы сертификации. | Научно-технический отчёт, техническое задание на разработку информационной системы | C даты заключения Договора | до 40 рабочих дней |
| 2 | Завершение НИР по всем этапам, | акт о выполненных работах по этапу | C даты заключения Договора | 21.04.23 |

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Работы, выполняемые по настоящему ТЗ, включают: 1) Выпуск отчёта о НИР. 2) Выпуск технического задания.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Исходные данные для выполнения НИР: - Описание проекта 400-248 «Создание экспериментально-цифровой платформы сертификации материалов и изделий, создаваемых на основе передовых производственных технологий (Экспериментально-цифровая платформа сертификации)»; - Техническая справка «Структура модулей и базы данных информационной системы»; - Техническая справка «Схема информационной системы ЭЦПС». - Требования к базам данных разработанные в рамках осуществления других мероприятий проекта. В процессе выполнения работ Исполнитель имеет право запрашивать дополнительные исходные данные у Заказчика, необходимые для завершения исследований.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

- Должны быть разработаны технические требования к аппаратному обеспечению, структуре и элементам информационной системы экспериментально-цифровой платформы сертификации. Разрабатываемое техническое задание должно включать: - Требования к общему функционалу ИС ЭЦПС. - Требования к модулю сертификации и его подмодулям. - Требования к модулю управления цифровыми моделями. - Требования к модулю идентификации свойств материалов. - Требования к модулю валидации цифровых моделей и его подмодулей. - Требования к модулю связи с порталом взаимодействия с заказчиком. - Требования к модулю связи с образовательным порталом. - Требования к прочим модулям и подмодулям, необходимым для обеспечения функционирования ИС ЭЦПС. - Требования к базам данных, необходимых для функционирования ИС ЭЦПС, если они не были разработаны в рамках осуществления других мероприятий проекта. 2. Должен быть уточнён перечень стандартов, требуемых для разработки программных кодов и тестирования ИС ЭЦПС.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Полученные результаты будут использованы для разработки программно-аппаратного комплекса и документация информационной системы ЭЦПС.

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

ГОСТ Р 15.101-2021 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ». ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ – с даты заключения Договора. Окончание работ – 21.04.2023 г.

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 7.1 Требования к документации для приемки

По окончании работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 2-х экз. по установленной настоящим Договором форме, прилагая к нему результаты работ: - Отчет о НИР «Разработка технических требований для информационной системы экспериментально-цифровой платформы сертификации»; - Техническое задание на разработку информационной системы экспериментально-цифровой платформы сертификации.

Подраздел 7.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

В соответствии с настоящим Договором.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Подраздел 8.1 Результаты работ

Перечень результатов работ указан в разделе 8.1 настоящего Технического задания.

Подраздел 8.2 Формат результатов работ

Формат результатов работ указан в разделе 7.1 настоящего Технического задания.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЭЦПС | Экспериментально-цифровая платформа сертификации |
| 2 | ИС ЭЦПС | Информационная система экспериментально-цифровой платформы сертификации |